Anmerkungen zu den Vertragsbeispielen (ZT-Vertrag)

Nur zur internen Verwendung – keine Vertragsbeilage !

Verwendung der Vertragsbeispiele:

Als Serviceleistung für die Mitglieder werden Vertragsbeispiele zur Verfügung gestellt, die Ihnen helfen sollen, bei Vertragskonstruktionen die richtige Formulierung zu finden.  Allerdings liegt es in der Natur von Vertragsbeispielen, dass sie lediglich den „typischen" Vertragsinhalt regeln. Es ist daher unumgänglich, die Vertragsbeispiele an Ihre Bedürfnisse anzupassen, u.U. unter Beiziehung einer Rechtsanwältin / eines Rechtsanwaltes bzw. mit Rücksprache bei den Juristinnen / Juristen Ihrer Interessenvertretung.

Bei Verträgen mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist eine genaue Beachtung der Bestimmungen des KSchG unumgänglich; diese Sonderbestimmungen wurden nicht in diesem Vertragsbeispiel berücksichtigt.

Die grau hinterlegten Felder stellen Eingabe- und Auswahlfelder dar. Durch Klicken auf das Auswahlfeld wird ein Menü ausgeklappt, aus dem die gewünschte Variante ausgewählt werden kann. Durch Drücken der Tabulatortaste gelangen Sie von einem Feld zum nächsten. Weitere Informationen zu Feldern und Auswahlfeldern entnehmen Sie bitte dem Handbuch ihrer Textverarbeitung.

Soweit im Vertrag personenbezogene Bezeichnungen nur in der weiblichen Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Im Rahmen der erforderlichen Durcharbeitung des Vertrags können diese Variablen richtig gesetzt werden.

Allgemeine Anmerkung:

Die Vertragsbeispiele sind ein Grundgerüst zur Vereinbarung der Leistungserbringung mit der Auftraggeberseite. Sie stellen eine Basisversion dar, die in vielen Fällen unmittelbar anwendbar ist. Sie regeln aber keine speziellen Themen, dazu ist die Bearbeitung und Ergänzung erforderlich.

Zu den vorliegenden Vertragsbeispielen ist festzuhalten, dass die Anwendbarkeit für sämtliche Arten von Ziviltechnikerverträgen gegeben ist, so dass einzelne, nur auf bestimmte Arten von Verträgen anwendbare Bestimmungen nur zum Teil berücksichtigt sind und gegebenenfalls zu ergänzen sind. Der Vertrag ist so gestaltet, dass unter Wahrung einer gewissen Ausgewogenheit natürlich die Interessen der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker berücksichtigt sind. In den Anmerkungen wird auch versucht, auf allfällige "Fallen" gängiger Vertragsmuster aufmerksam zu machen, weil die öffentliche Hand bzw. große Bauträger grundsätzlich den Vertragsverhandlungen nur ihre eigenen Vertragsmuster zugrunde legen.

Planungsleistungen werden im Wesentlichen meist im Rahmen eines Werkvertrages erbracht, die Leistungen der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) im Wesentlichen im Rahmen eines Bevollmächtigungsvertrages.

Werkvertrag:

Bei einem Werkvertrag schuldet die Auftragnehmerin einen bestimmten Erfolg. Werkverträge liegen beispielsweise eindeutig bei Aufträgen über die Erstellung von Plänen oder Leistungsverzeichnissen vor. Eine Besonderheit der Werkverträge besteht auch darin, dass die Auftraggeberin der Auftragnehmerin im Falle eines – nicht durch die Auftragnehmerin zu vertretenden – Vertragsrücktrittes den gesamten Werklohn abzüglich der ersparten Aufwendungen schuldet (siehe § 1168 ABGB bzw. die Anmerkung zu Pkt. 18).

Bevollmächtigungsvertrag:

Bei einem Bevollmächtigungsvertrag (Geschäftsbesorgungsvertrag) schuldet die Auftragnehmerin ihr Bemühen, nicht jedoch einen bestimmten Erfolg. Überwiegende Anteile eines Bevollmächtigungsvertrages liegen beispielsweise bei Aufträgen über Projektsteuerung, Projektleitung, örtliche Bauaufsicht und begleitende Kontrolle vor. Die Vertretung von Parteien im Baubewilligungsverfahren oder die Durchführung von Verhandlungen erfolgt beispielsweise ebenfalls im Rahmen eines Bevollmächtigungsvertrages.

Anmerkung zu 1.:

Eine kurze Beschreibung des Bauvorhabens mit einem allfälligen Hinweis auf einen vorgeschalteten Wettbewerb kann ergänzt werden.

Anmerkung zu 2.2.:

In dieser Anlage ./1 (Leistungsumfang) sind die von der Auftragnehmerin zu erbringenden Leistungen detailliert zu beschreiben.

Anmerkung zu 2.5.:

Planungsgrundlagen, die den Umfang und/oder die Qualität der Leistungen definieren sollen, können z.B. Vorgaben aus einem vorgeschalteten Wettbewerb, Unterlagen aus einem Gutachterverfahren, Raumprogramm, Ausstattungsbeschreibung und Pläne sein.

Es ist besonders wichtig, den Planungsstand bzw. das Bauvorhaben, wie es dem vereinbarten Honorar zugrunde liegt, klar zu definieren, damit allfällige nachträgliche Änderungen des Projektumfanges leicht nachweisbar sind.

Anmerkung zu 2.6. 1. Satz:

Allfällige gemeinderechtliche Verordnungen bzw. für das Bauvorhaben spezielle technische Normen einfügen.

Ausführungen zu ÖNORM B1801-1 – Stand Februar 2021: Es sei darauf hingewiesen, dass einzelne ÖNormen nicht dem Stand der Technik entsprechen, weshalb eine generelle Vertragsbindung an den bestehenden ÖNormen aktuell nicht zu empfehlen ist. 
So sei z.B. auf die irreführenden Genauigkeiten in der ÖN B1801-1 (Stand Februar 2021) für die Kostenermittlungen verwiesen, welche mit herkömmlichen Methoden und am Markt verfügbaren Daten, im Rahmen der Grundleistungen und bei komplexeren Bauwerken - auch mit vertieften Kostenermittlungen - nicht zu erreichen sind. Auch in anderen scheinbar normierten Bereichen sind aufgrund der unterschiedlichen ÖNorm-Stände Widersprüche sowohl in der Normung, als auch zu den aktuellen Verordnungen vorhanden

Anmerkung zu 3.3.:

Kommt es zu keiner Einigung über die Vergütung von Mehrleistungen, weil die Auftraggeberin z.B. der Auffassung ist, dass die geforderte Leistung im Leistungsumfang gemäß 3.1. enthalten ist, sollte die Auftragnehmerin wegen des Haftungsrisikos im Falle einer Fehlbeurteilung die Leistung im Zweifelsfall trotzdem erbringen, dies allerdings unter Vorbehalt der Geltendmachung des Honoraranspruchs. Diese Regelung ist daher auch als Schutz für die Auftragnehmerin zu verstehen. Bei einem länger dauernden Projekt kann für einen bestimmten Zeitraum der Verzicht auf den Einwand der Verjährung vereinbart werden, um einer ansonsten notwendigen Klage innerhalb der Verjährungsfrist vorzubeugen. Auf die gesetzliche Verjährungsfrist von 3 Jahren wird hingewiesen.

Anmerkung zu 4.2.:

Unter diesem Punkt sind die wichtigsten weiteren Fachplanerinnen anzuführen, die die Auftraggeberin voraussichtlich mit diesem Projekt beauftragen wird und mit denen die Auftragnehmerin bei diesem Bauprojekt zusammenzuarbeiten hat.

Anmerkung zu 5.1.:

Mit dieser Bestimmung wird bloß ein Zeitrahmen festgelegt, der zumindest insoweit verbindlich ist, als der zu erstellende Terminplan den Rahmen nicht erheblich überschreiten darf. Dies gilt auch für die Frage der zusätzlichen Abgeltung von Mehrkosten der Auftragnehmerin bei Überschreitung des vertraglich vorgesehenen Zeitrahmens.

In diesem Mustervertrag ist eine Vertragsstrafenregelung nicht vorgesehen. Da diese jedoch in den meisten Musterverträgen von Bauträgern bzw. der öffentlichen Hand enthalten sind, soll auf die darin bestehenden "Fallen" kurz eingegangen werden: Wenn eine Vertragsstrafenregelung nicht "wegverhandelt" werden kann, ist darauf zu achten, dass nur der Endtermin und – wenn nicht anders möglich – so wenig wie möglich konkret genannte Zwischentermine pönalisiert sind. Weiters ist darauf zu achten, dass die Summe aller Pönalezahlungen mit einem Höchstbetrag limitiert ist, welcher 5 – 10 % der Auftragssumme nicht überschreiten sollte. Darüber hinaus ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass eine Vertragsstrafe nur bei durch die Auftragnehmerin verschuldeter Verzögerung zur Anwendung kommt. Jedenfalls sollte versucht werden, einen darüberhinausgehenden Schadenersatzanspruch auszuschließen. Ein ausgewogener Formulierungsvorschlag könnte daher wie folgt lauten: "Ist die Auftragnehmerin hinsichtlich der im Terminplan pönalisierten Termine aus ihrem Verschulden in Verzug, wird pro Kalendertag ein Pönale in Höhe von 2 ‰ des vereinbarten Honorars (exklusive USt) jener Teilleistung, mit der die Auftragnehmerin in Verzug ist, vereinbart, wobei die Summe aller Pönalezahlungen mit einem Maximalbetrag in Höhe von 5 % des Nettohonorars limitiert ist. Die Geltendmachung darüberhinausgehender Schadenersatzansprüche aus dem Titel des Verzuges ist ausgeschlossen."

Anmerkung zu 6.1.:

Es gibt mehrere Berechnungswege zur Ermittlung des Honorars (z.B. über Referenzkosten, Herstellkosten, Aufwandsschätzung, objekttypische Aufwandswerte). Hilfestellung zur Verrechnung bieten zum Beispiel die Kategorien A1, A2, B1/2, C der LM.VM bzw. die Regelungen der LM.VM.AR und des Kollektivvertrages, oder Kalkulationsblätter (bspw. ASFINAG).

In der Anlage ./2 sind sämtliche speziellen Parameter der Honorarberechnung wie beispielsweise die Bauwerksreferenzkosten, die (vorläufige) Bemessungsgrundlage, allfällige Nachlässe, allenfalls eine Bonusregelung bei Unterschreitung der maximalen Herstellungskosten oder die Höhe des vereinbarten Stundensatzes  zu definieren.

Anmerkung zu 6.2.:

Die beispielhafte Aufzählung der Nebenkosten ist je nach Einzelfall anzupassen.

Anmerkungen zu 8.:

Eine Hilfestellung zur Festlegung von Toleranzen findet sich in den Kostentrichtern von Univ.Prof. DI Hans Lechner/Univ.Prof. Dr. Ing. Detlef Heck.

Empfohlen wird, die jeweilig geltenden Toleranzen, wie auch die Preisbasis und Referenzdaten bei jeder Kostenermittlung, abhängig vom Planungs- und Fachplanungsstand sowie den offenen Entscheidungen, usw., gesondert anzuführen.

Die Prognoseschärfe im ersten Bild bezieht sich auf die mit den Berechnungstabellen verpreisten Grundleistungen nach LM.VM 2014:

Nachstehender Kostentrichter gilt für die optionalen Leistungen bei vertiefter Kostenplanung mit den in LM.VM 2014 dargestellten Zuschlägen:

Anmerkung zu 9.1.:

Die Teilleistungen Vorentwurf und Entwurf werden im Allgemeinen nach Genehmigung durch die Auftraggeberin, die Teilleistung Einreichplanung üblicherweise nach der Einreichung bei der Baubehörde verrechnet. Bei allen übrigen Leistungen wird meistens die Legung von monatlichen Teilrechnungen vereinbart.

Anmerkung zu 9.3.:

Wenn die Auftraggeberin Unternehmer iSd UGB ist, stehen der Auftragnehmerin gemäß § 456 UGB gesetzliche Zinsen in Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu. Für den Fall, dass die Auftraggeberin Konsumentin ist, kommen bei Zahlungsverzug grundsätzlich nur 4 % zur Anwendung, sodass eine höhere Zinsvereinbarung gegebenenfalls gesondert aufzunehmen ist:

Anmerkung zu 10.:

Bei zeitorientierten Verträgen sollte jedenfalls ein zeitproportionaler Faktor für die Kosten der Unterbrechung vereinbart werden, damit im Falle von Verzögerungen die Höhe dieser Kosten bereits aus dem Vertrag ermittelt werden kann.

Die Bestimmung des Punktes 10.2. hat dann keine besondere Relevanz, wenn ohnehin die Möglichkeit von monatlichen Zwischenabrechnungen im Vertrag vorgesehen ist.

Die Dauer der Unterbrechung, die zum Vertragsrücktritt berechtigt, ist je nach Art des Projektes entsprechend anzupassen.

Anmerkung zu 12.3.:

Auch wenn gemäß Punkt 12.3. des Vertrages die Warnung auch mündlich erfolgen kann, empfiehlt sich die Warnung jedenfalls schriftlich (in schwerwiegenden Fällen auch mit eingeschriebenem Brief) auszusprechen, um später nicht Beweisproblemen ausgesetzt zu sein.

Anmerkung zu 13.:

Beim Umfang der Vertretungsvollmacht der Auftragnehmerin nicht Zutreffendes streichen bzw. anpassen.

Bei privaten Auftraggeberinnen ist die Bekanntgabe von handlungsbevollmächtigten Personen auf Seiten der Auftraggeberin meist nicht erforderlich. Bei großen Auftraggeberinnen ist die Nennung mehrerer bevollmächtigter Vertreterinnen samt deren Funktion auf Seiten der Auftraggeberin ratsam und sollte am Ende von Punkt 13 ergänzt werden.

Anmerkung zu 13.2.:

Aus Haftungsgründen wird empfohlen, die Vergabe von Aufträgen etc. nicht in die Vollmacht aufzunehmen. Lediglich die Vorbereitung dazu ist regelmäßig vom Auftragsumfang der Ziviltechnikerin umfasst. Wenn im speziellen Fall die Vergabe von Aufträgen doch umfasst sein soll, ist diese Bestimmung entsprechend abzuändern.

Bei Erarbeitung von Vertragstexten für die Beauftragung von Dritten durch die Auftraggeberin, insbesondere für die Vergabe von Leistungen, wird empfohlen, die Auftraggeberin schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Auftragnehmerin zwar erprobte Vertragsmuster verwendet, sie aber keine Haftung für die rechtliche Richtigkeit übernehmen kann. Bei speziellen Fallkonstellationen oder schwierigen Auftragsvergaben an Dritte sollte man darüber hinaus der Auftraggeberin die Beiziehung einer Rechtsanwältin/eines Rechtsanwalts empfehlen.

Anmerkung zu 14.2:

Die Weitergabe der Unterlagen ist in folgenden Formen möglich, die natürlich auch kombiniert werden können:

- Weitergabe nur in Papierform

- Weitergabe in nicht veränderbarer digitaler Form (z.B. pdf udgl.)

- Weitergabe in veränderbarer digitaler Form (z.B. .DWG udgl.)

Bei Weitergabe von digitalen Daten besteht das Risiko der missbräuchlichen Verwendung oder unautorisierten Abänderung der Daten.

Anmerkung zu 14.3.:

Bei der Aufbewahrung von Unterlagen wurde in Übereinstimmung mit steuerrechtlichen Pflichten auch gegenüber der Auftraggeberin eine Aufbewahrungspflicht von 7 Jahren vorgesehen. Falls die Verkürzung der absoluten Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen im Einzelfall als unzulässig beurteilt wird (vgl. Punkt 17), bleibt es bei einer absoluten Verjährungsfrist von 30 Jahren, weshalb für interne Zwecke empfohlen wird, zu Beweiszwecken die Unterlagen und digitalen Daten jedenfalls bis zu 30 Jahre lang aufzubewahren, wobei aus datenschutzrechtlichen Gründen für den Einzelfall wiederkehrende Überprüfungen der Notwendigkeit der weiteren Aufbewahrung vorzunehmen sein werden.

Anmerkung zu 15.1.:

Anzumerken ist, dass nach ständiger Rechtsprechung der Urheberrechtsschutz nur sehr eingeschränkt auf Planungsleistungen anzuwenden ist und nach jüngster Judikatur auch für Architekturleistungen oft verneint wurde.

Andererseits kann es auch für urheberrechtlich nicht geschützte Leistungen einen Anspruch auf ein Verwertungsentgelt geben, wenn die Leistung zu Unrecht auf nicht vertraglich vereinbarte Arten verwendet wird. Weiters kann - auch wenn einem Bauwerk kein urheberrechtlicher Schutz zukommt - vereinbart werden, dass die Berechtigung zur Bauausführung des Bauwerks z.B. nur dann als erteilt gilt, wenn das Entgelt bezahlt wurde oder wenn die Entwurfsverfasserin auch mit der weiteren Planung beauftragt wird.

Anmerkung zu 15.2.:

Wenn eine Architektin nur mit einzelnen Teilleistungen und nicht mit der gesamten Planungsleistung beauftragt wird, muss im Vorfeld geklärt werden, welche Werknutzungsrechte eingeräumt werden. Es sind mehrere Varianten der Vertragsgestaltung möglich (z.B Recht zur Verwertung, wenn die Auftragnehmerin mit sämtlichen Teilleistungen, oder mit den Teilleistungen Vorentwurf, Entwurf und Einreichung beauftragt wurde und die Auftraggeberin die beauftragten Teilleistungen vollständig bezahlt hat. Im Regelfall soll das Recht zur (einmaligen) Verwertung zustehen. Anders kann dies bei Beauftragung z.B. nur mit dem Vorentwurf zu sehen sein; falls hier ausnahmsweise die Verwertung durch die Auftraggeberin zulässig sein soll, sollte dies ausdrücklich geregelt und in der Höhe des vereinbarten Honorars berücksichtigt werden.

Anmerkung zu 17.2.:

In der bisherigen Rechtsprechung ist nicht eindeutig geklärt, ob die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Planungsleistungen nur 2 Jahre beträgt, oder aber - wenn sie mit einem Bauvorhaben zusammenhängen - 3 Jahre. Vertraglich könnte in Verträgen mit Unternehmern die Gewährleistungsfrist aber auch mit 2 Jahren (oder kürzer) festgelegt werden, was praktisch aber nur selten durchsetzbar sein wird.

Anmerkung zu 17.4.:

Im Schadenersatzrecht kann außerhalb des Anwendungsbereiches des KSchG die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden, wobei eine solche Bestimmung in der Praxis schwer durchsetzbar sein wird und der Ausschluss im Einzelfall in einem Gerichtsverfahren mangels ausreichender sachlicher Rechtfertigung als unwirksam angesehen werden könnte. Es wird daher die Vereinbarung eines Haftungsausschlusses für leichte Fahrlässigkeit nur für Fälle, die nicht von der Berufshaftpflichtversicherung gedeckt sind, vorgeschlagen; zusätzlich wird die Haftung auf den positiven Schaden begrenzt und eine Beweislastumkehr geregelt.

Anmerkung zu 18.:

Je nach Einzelfall können weitere Rücktrittsgründe in den Vertrag aufzunehmen sein.

Die Folgen eines Rücktritts aus einem in der Sphäre der Auftraggeberin liegenden Umstand sind im § 1168 ABGB geregelt. Dazu ist festzuhalten, dass bei einem in der Sphäre der Auftraggeberin liegenden Rücktrittsgrund die Auftragnehmerin ihren gesamten Honoraranspruch behält. Sie muss sich lediglich denjenigen Teil abziehen lassen, welchen sie sich infolge des Abbruches des Auftrages erspart hat. Dieser Teil der Ersparnis kann bei kleinen Ziviltechnikerbüros ohne zusätzliche Mitarbeiterinnen sehr gering ausfallen, weil laufende Fixkosten, die auch bei Abbruch des Projektes zu bezahlen sind, nicht als ersparter Aufwand gelten. Als ersparter Aufwand gelten insbesondere Fahrtkosten, Kommissionsgebühren, die in einem Pauschalhonorar enthalten wären, Kosten für ausschließlich für dieses Projekt beigezogene Mitarbeiterinnen, Bürokosten, etc. Eine höhere Ersparnis ist im Prozessfall von der Auftraggeberin nachzuweisen; dies wird der Auftraggeberin oft nur sehr schwer gelingen. Durchschnittlich wird die Eigenersparnis bei Planungsleistungen bei 20-40% liegen.

Anmerkung zu 20.:

Zur Streitbeilegung durch ein Mediationsverfahren wird darauf hingewiesen, dass bei der Auswahl des Mediationsverfahrens besonderes Augenmerk auf die Kosten zu legen ist. Weiters sollte vereinbart werden, dass im Falle des Scheiterns des Mediationsverfahrens die dadurch entstandenen Kosten als vorprozessuale Gerichtskosten in einem anschließenden Gerichtsprozess geltend gemacht werden können.

Es empfiehlt sich meist, keine Schiedsklausel zu vereinbaren, sondern es bei der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zu belassen; vorgeschlagen wird die Vereinbarung eines ausschließlichen Gerichtsstandes am Bürositz der Auftragnehmerin.

Ein Schiedsverfahren ist aufgrund der relativ hohen Kosten grundsätzlich nur bei hohen Streitwerten sinnvoll. Der Vorteil von Schiedsgerichtsverfahren liegt in der vergleichsweisen schnelleren Beendigung bzw. in der größeren Fachkompetenz der Schiedsrichterinnen. Zum Schiedsgerichtsverfahren sei angemerkt, dass die ZPO grundsätzlich vorsieht, dass jede Partei einen Schiedsrichter / eine Schiedsrichterin nennt. Die beiden Schiedsrichter/ -innen einigen sich in der Folge auf einen Vorsitzenden / eine Vorsitzende. Falls ein Schiedsgericht vereinbart werden soll, empfiehlt sich die Verwendung von Musterschiedsklauseln und die Beratung durch einen Rechtsanwalt / Rechtsanwältin.

Anmerkung zu 21.:

Grundsätzlich verjähren Schadenersatzansprüche nach 3 Jahren ab jenem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte Kenntnis vom Vorliegen des Schadens und der Person des Schädigers erlangt oder innerhalb einer absoluten Frist von 30 Jahren. Die Vereinbarung einer kürzeren als der gesetzlichen Verjährungsfrist ist jedoch grundsätzlich zulässig, sofern die Auftraggeberin keine Konsumentin ist, die Grenzen der Zulässigkeit sind aber nicht eindeutig festgelegt. Vorgeschlagen wird eine 1-Jahres-Frist ab Kenntnis von Schaden und Schädiger innerhalb einer absoluten Frist von 5 Jahren ab dem Abschluss der vertraglich vereinbarten Gesamtleistung.